新乐市住房和城乡建设局

关于对新乐市第七届人民代表大会第四次会议

第38号建议的答复

王军龙代表：

你们提出的“打通民生街（新华路—幸福路）、东名街（新兴路—新华路）、新开路（京新大街—伏羲大街）3条断头路，实施邮电北街（无繁路以北）贯通”的建议收悉，现答复如下：

首先感谢你们对我市城市市政基础设施建设的关注。

随着我市城市的建设和发展，城市框架不断拉大和城市发展空间不断拓展，为进一步完善城市路网，优化城市路网互联互通，“打通断头路，畅通内循环”，我局按照城市交通道路综合规划，完善道路系统，优化市区交通结构，同时把打通“断头路”作为城市道路建设重点工作。邮电北街道路工程南起无繁路、北至玉皇路，该工程目前已建设完成总工程量的90%，剩余无繁路至烨京小区段约100米暂未建设。

由于该段道路所占土地性质为耕地，按照自然资源和规划部门要求，暂时不能占用，待土地性质在土地利用规划中调整为道路建设用地，并完善相关用地手续后，将尽快开工建设。

新乐市住房和城乡建设局

2023年4月7日

市政府主管领导：

单位负责人：

联系人及电话： 牛礼斐 88652422

办理建议人员和电话： 牛礼斐 88652422

抄 报：市人大常委会代表联络信访工作委员会

市政府办公室

另：报送市人大代联信、市政府办公室各一份代表建议答复，同时上报电子版，邮箱：xlsxjwyh@163.com 。